Plan de Pruebas

Tienda Shopify — Proyecto de Portafolio QA

# 1. Objetivo del plan

Este documento define el alcance, estrategia y casos de prueba aplicados sobre una tienda de desarrollo Shopify (qa-andrea-rivera.myshopify.com), con el fin de evaluar la funcionalidad básica y la experiencia de usuario en los flujos más críticos de un sitio de e-commerce: navegación de catálogo, carrito de compras y proceso de checkout. El proyecto tiene fines de portafolio, demostrando competencias de QA manual: diseño de casos de prueba, ejecución, reporte de defectos y documentación.

# 2. Alcance

Los siguientes módulos fueron seleccionados por representar los flujos de mayor impacto en la experiencia de compra:

- Catálogo y búsqueda de productos

- Carrito de compras

- Proceso de checkout

# 3. Fuera de alcance

Por límite de tiempo del proyecto, quedan fuera del alcance inicial:

- Registro / inicio de sesión de cliente

- Gestión de cuenta de cliente (historial de pedidos, direcciones guardadas)

- Integraciones de pago con pasarelas reales (se usa el gateway de pruebas 'Bogus Gateway' de Shopify)

# 4. Ambiente de pruebas

- URL: qa-andrea-rivera.myshopify.com

- Tipo de tienda: Shopify Development Store (plan de pruebas gratuito)

- Dispositivos: Desktop (Chrome) y Mobile (Chrome Android, responsive)

- Datos de prueba: catálogo de muestra generado por Shopify + productos configurados manualmente

- Método de pago: Bogus Gateway (pasarela de pruebas de Shopify, sin transacciones reales)

# 5. Estrategia de pruebas

Se aplican pruebas manuales de caja negra, combinando tres tipos de casos por cada módulo:

- Casos positivos (happy path): validan el flujo esperado sin errores

- Casos negativos: validan el manejo de datos inválidos o acciones no permitidas

- Casos de borde (edge cases): validan límites — carritos vacíos, cantidades máximas, campos al límite de caracteres, etc.

# 6. Casos de prueba

## 6.1 Catálogo y búsqueda de productos

| ID | Título | Pasos | Resultado esperado | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Visualizar catálogo completo | 1. Ingresar a la tienda 2. Navegar a 'Catálogo' | Se listan todos los productos con imagen, nombre y precio | Positivo | Alta |
| CP-02 | Buscar producto existente | 1. Usar la barra de búsqueda 2. Ingresar nombre de un producto existente | Se muestra el producto correspondiente en resultados | Positivo | Alta |
| CP-03 | Buscar producto inexistente | 1. Buscar un término que no coincide con ningún producto | Se muestra mensaje de 'sin resultados', sin errores | Negativo | Media |
| CP-04 | Búsqueda con campo vacío | 1. Dejar la barra de búsqueda vacía 2. Presionar buscar/enter | El sistema no arroja error; muestra catálogo completo o mensaje adecuado | Borde | Baja |
| CP-05 | Ver detalle de producto | 1. Seleccionar un producto del catálogo | Se muestra página de detalle con imagen, descripción, precio y variantes | Positivo | Alta |

## 6.2 Carrito de compras

| ID | Título | Pasos | Resultado esperado | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-01 | Agregar producto al carrito | 1. Ir a detalle de producto 2. Clic en 'Agregar al carrito' | El producto se agrega y el contador del carrito se actualiza | Positivo | Alta |
| CA-02 | Modificar cantidad en el carrito | 1. Abrir el carrito 2. Aumentar/disminuir cantidad de un producto | El subtotal se recalcula correctamente según la cantidad | Positivo | Alta |
| CA-03 | Eliminar producto del carrito | 1. Abrir el carrito 2. Eliminar un producto agregado | El producto se elimina y el total se actualiza | Positivo | Alta |
| CA-04 | Carrito vacío | 1. Eliminar todos los productos del carrito | Se muestra mensaje de carrito vacío, sin errores de cálculo | Borde | Media |
| CA-05 | Cantidad igual a cero | 1. En el carrito, intentar poner cantidad en 0 | El sistema elimina el producto o bloquea el valor 0, sin romper el total | Negativo | Media |
| CA-06 | Cantidad excesiva | 1. Ingresar una cantidad mayor al stock disponible | El sistema limita la cantidad al stock disponible o muestra aviso | Borde | Media |

## 6.3 Proceso de checkout

| ID | Título | Pasos | Resultado esperado | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH-01 | Iniciar checkout con productos válidos | 1. Con productos en el carrito, clic en 'Finalizar compra' | Se accede correctamente a la pantalla de checkout | Positivo | Alta |
| CH-02 | Completar datos de envío válidos | 1. Ingresar nombre, dirección y datos de contacto válidos | El sistema acepta los datos y avanza al siguiente paso | Positivo | Alta |
| CH-03 | Dejar campos obligatorios vacíos | 1. Intentar avanzar sin completar campos requeridos (ej. dirección) | El sistema bloquea el avance y muestra mensaje de campo requerido | Negativo | Alta |
| CH-04 | Ingresar email con formato inválido | 1. Ingresar un correo sin '@' o dominio | El sistema muestra validación de formato de email inválido | Negativo | Media |
| CH-05 | Completar pago con Bogus Gateway | 1. Avanzar hasta pago 2. Usar tarjeta de prueba de Shopify | El pedido se confirma y se genera número de orden | Positivo | Alta |
| CH-06 | Simular pago rechazado | 1. Usar datos de tarjeta de prueba configurados para fallar | El sistema muestra mensaje de error de pago y permite reintentar | Negativo | Alta |
| CH-07 | Regresar del checkout al carrito | 1. Desde checkout, usar el botón de volver/atrás | El carrito conserva los productos y cantidades sin pérdida de datos | Borde | Media |

# 7. Criterios de aceptación y salida

- Todos los casos de prioridad Alta deben ejecutarse y documentarse, sin excepción

- Los defectos encontrados se registran con: pasos de reproducción, resultado esperado vs. obtenido, severidad y evidencia (captura de pantalla)

- El plan se considera completo cuando el 100% de los casos definidos ha sido ejecutado y reportado, independientemente de si pasan o fallan

Andrea Rivera Amador — QA Engineer Jr.