Reporte de Resultados de Pruebas

Tienda Shopify — Proyecto de Portafolio QA

# 1. Resumen ejecutivo

Se ejecutaron los 18 casos de prueba definidos en el Plan de Pruebas sobre la tienda de desarrollo qa-andrea-rivera.myshopify.com, cubriendo los módulos de catálogo, carrito de compras y proceso de checkout. El 100% de los casos (18/18) cumplió su resultado esperado. Durante la ejecución se identificaron 3 hallazgos adicionales que no constituyen fallos funcionales del checkout, pero se documentan por su relevancia para la calidad general de la experiencia de usuario y la configuración de la tienda.

# 2. Resumen por módulo

| Módulo | Casos planeados | Casos ejecutados / pasan | Casos fallidos | % de éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catálogo y búsqueda | 5 | 5 | 0 | 100% |
| Carrito de compras | 6 | 6 | 0 | 100% |
| Proceso de checkout | 7 | 7 | 0 | 100% |
| TOTAL | 18 | 18 | 0 | 100% |

# 3. Resultados detallados

## 3.1 Catálogo y búsqueda de productos

| ID | Título | Observaciones | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Visualizar catálogo completo | 13 productos listados correctamente con imagen, nombre y precio. | Pasa |
| CP-02 | Buscar producto existente | El producto buscado aparece correctamente en los resultados. | Pasa |
| CP-03 | Buscar producto inexistente | Mensaje claro: "No se encontraron resultados... Compruebe la ortografía". | Pasa |
| CP-04 | Búsqueda con campo vacío | No arroja error. Ver UX-01: el botón no da feedback visual. | Pasa |
| CP-05 | Ver detalle de producto | Página de detalle completa: imagen, descripción, precio y variantes. | Pasa |

## 3.2 Carrito de compras

| ID | Título | Observaciones | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-01 | Agregar producto al carrito | El producto se agrega y el contador se actualiza. | Pasa |
| CA-02 | Modificar cantidad | Subtotal verificado matemáticamente: 699.95 × 2 = 1,399.90 (correcto). | Pasa |
| CA-03 | Eliminar producto | El producto se elimina; el carrito queda en $0.00. | Pasa |
| CA-04 | Carrito vacío | Mensaje claro de carrito vacío, sin errores de cálculo. | Pasa |
| CA-05 | Cantidad igual a cero | El sistema bloquea el valor 0, no permite llegar a ese estado. | Pasa |
| CA-06 | Cantidad excesiva | Mensaje: "La cantidad máxima de este artículo ya está en tu carrito". | Pasa |

## 3.3 Proceso de checkout

| ID | Título | Observaciones | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| CH-01 | Iniciar checkout | Acceso correcto a la pantalla de datos de compra. | Pasa |
| CH-02 | Completar datos de envío válidos | Ver BUG-01: Colombia no disponible; se completó con dirección de EE. UU. | Pasa |
| CH-03 | Campos obligatorios vacíos | Campo se resalta en rojo; bloquea el avance. | Pasa |
| CH-04 | Email con formato inválido | Sistema valida el formato y marca el campo como inválido. | Pasa |
| CH-05 | Pago aprobado (Bogus Gateway) | Pedido confirmado #UVT7QDLJV. Total correcto: $1,025.00 USD. | Pasa |
| CH-06 | Pago rechazado (Bogus Gateway) | Mensaje de error de pago mostrado; permite reintentar. | Pasa |
| CH-07 | Regresar del checkout al carrito | Carrito conserva el producto. Ver UX-02: no hay enlace interno "volver". | Pasa |

# 4. Hallazgos adicionales

Los siguientes hallazgos no impidieron completar los casos de prueba, pero se documentan como observaciones relevantes de configuración y experiencia de usuario:

| ID | Título | Descripción | Severidad | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | Colombia no disponible como país de envío | La tienda de desarrollo no tiene a Colombia habilitada como destino de envío en la configuración de Mercados (Markets). Esto bloqueó completar CH-02 con datos de un cliente colombiano y obligó a usar una dirección de Estados Unidos para continuar la prueba. | Media | Configuración |
| UX-01 | Búsqueda vacía sin feedback | Al presionar el botón de búsqueda sin escribir ningún término, el sistema no reacciona visualmente ni informa al usuario. No rompe nada, pero puede dar la impresión de que el buscador no funciona. | Baja | UX |
| UX-02 | Sin enlace interno para volver al carrito | El checkout no ofrece un botón o enlace propio para regresar al carrito; el usuario depende del botón "atrás" del navegador. Funciona correctamente (los datos se conservan), pero no es evidente para todos los usuarios. | Baja | UX |

# 5. Conclusión

La tienda evaluada muestra un comportamiento sólido y consistente en sus flujos principales de catálogo, carrito y checkout, con validaciones correctas de datos, cálculos precisos y manejo adecuado de errores. Los hallazgos reportados son de severidad baja a media y no representan bloqueos críticos para la operación de la tienda. Se recomienda revisar la configuración de Mercados para habilitar Colombia como destino de envío si la tienda está orientada a ese mercado, y considerar mejoras menores de UX en el buscador y la navegación del checkout.

Andrea Rivera Amador — QA Engineer Jr.